****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)28-019, s-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

01.03.2024 г. с. Никольское № 11

О создании противопадковой комиссии

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского сельсовета, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Никольский сельсовет Емельяновского района , связанных с негативным воздействием паводковых вод и неблагоприятных метеоусловий, обеспечения безопасной деятельности предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории муниципального образования Никольский сельсовет в весеннее-летний паводковый период 2024 года:

1.Создать противопаводковую комиссию в составе 5 человек:

- Ожиганова С.А. - специалист 1 категории;

- Камаев В.В. – заместитель председателя Никольского сельского совета депутатов;

- Костюченко В.А. – специалист по пожарной охране;

- Сайдель Э.К. – депутат Никольского сельского совета депутатов;

- Жуков В.Н. – водитель администрации Никольского сельсовета

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета В.Ю.Экель

Утверждаю: Глава Никольского сельсовета В.Ю.Экель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г

ПЛАН

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД ПАВОДКООПАСНОГО ПЕРИОДА 2024 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители  |
| 1 | Организациям, предприятиям и учреждениям подготовить планы мероприятий по защите объектов промышленности, связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и жилья от возможных последствий весенних паводков  | до 1 апреля | Руководители организаций, учреждений, предприятий |
| 2 | Рассмотреть в администрации сельсовета вопросы финансирования противопаводковых мероприятий | до 8 апреля | Жарких А.П. Алексеева М.М. |
| 3 | Разместить на официальной странице сайта администрации на платформе ГОСВЕБ информацию связанную с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период  | до 5 апреля | Едифанова Т.Н. |
| 4 | Мероприятия по размораживанию дорожных труб, обследовать состояние паводковой обстановки в зонах дорожных мостов и осуществить мероприятия по предупреждению возможных разрушений от паводков и наводнений  | До11 апреля | Камаев В.В. Костюченко В.А. Сайбель Э.К. Жуков В.Н. |
| 6 | Произвести необходимые мероприятия для предупреждения размыва дорог  | до 5 апреля | Камаев В.В. Костюченко В.А. Сайбель Э.К. Жуков В.Н. |