****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)28-019, s-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 25.03.2024г. с. Никольское № 22

 О внесении изменений в Постановление от 02.11.2022г. № 78 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству территории МО Никольский сельсовет на 2023 - 2024 годы»

 В целях благоустройства территории муниципального образования Никольский сельсовет, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, а также частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,

администрация Никольского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Никольского сельсовета от 02.11.2022г. №78 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству территории МО Никольский сельсовет на 2023 - 2024 годы» следующие изменения:
2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования (обнародования) в газете «Емельяновские веси» и подлежит размещению на платформе ГОСВЕБ https://nikolskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ в сети Интернет

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельсовета А.П.Жарких

Приложение

к Постановлению Администрации

Никольского сельсовета

от 25.03.2024г. № 22

**Комплексный план мероприятий по благоустройству**

**территории МО Никольского сельсовета на 2024 год**

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.**

 На территории муниципального образования Никольский сельсовет

проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

 В то же время в вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. Проблемы по содержанию придворовых территорий пожилых одиноких граждан (окашивание прилегающих территорий), в обращениях граждан много вопросов связанных с содержанием дорог, освещением улиц. Серьезные вопросы стоят по вывозу строительного мусора, автомобильных покрышек.

 Работы по благоустройству населенного пункта поселения приобрели комплексный, постоянный характер.

 Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**РАЗДЕЛ 2. Этапы реализации мероприятий по благоустройству территории**

**2.1. Первый этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Виды работ** | **Сроки исполнения (годы)** | **Ответственные и исполнители** |
| 1 |  В рамках программы «Дороги Красноярья» строительство и обустройство дороги асфальтным покрытием по ул. Советская в с. Никольское. Укладка асфальта. | Безопасность дорожного движения | лето-осень | Глава сельсовета. Подрядная организация |
| 2 | Обновление разметки дорожного полотна | Безопасность дорожного движения | лето | Глава сельсовета. |
| 3 | Обустройство, прочистка водоотводных канав по территории МО Никольский сельсовет | Безопасность дорожного движения |  весна- осень | Глава сельсовета |
| 4 | Ремонт освещения  | Безопасность  | 2024 | Глава сельсовета  |

**2.2. Основные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Цель****мероприятия** | **Сроки исполнения****(годы)** | **Ответственные/исполнители**  |
| 1 | Устранение проблемных участков дорог в рамках содержания УДС. Средства от предполагаемой экономии при проведении торгов направить на ремонт дороги д.Борлок, ул.Центральная.  | Безопасность дорожного движения | Лето-осень  | Глава сельсовета Подрядная организация |
| 2 | На территории прилегающей к социально значимым объектам произвести очистку от мусора  | Благоустройство территории поселения | 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 3 | Ремонт кровли здания «Торговый центр» | Безопасность, благоустройство территории | 2024 | Глава сельсовета |
| 4 | Благоустройство кладбища в д. Раскаты в рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» | Благоустройство мест захоронений | 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 5 | Благоустройство кладбища в д. Подолка в рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» | Благоустройство мест захоронений | 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 6 | Ликвидация и рекультивация несанкционированного складирования ТБО | Благоустройство территории поселения | Постоянно  | Глава сельсовета Администрация, жители  |
| 7 | Содержание и уход за кладбищами, ремонт дороги кладбища с. Никольское | Благоустройство мест захоронений | 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 8 | Проведение единого санитарного дня | Благоустройство территорий | Апрель  | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 9 | Обустройство центрального сквера. | Благоустройство территории | 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 10 | Обустройство территории остановочного пункта, установка остановочного пункта, установка соответствующей знаковой информации. д. Ясная Поляна, при включении данного населенного пункта в школьный маршрут. Дорога не имеет переходного типа покрытия. | Благоустройство территории | 2024 | Глава сельсовета, Администрация Емельяновского района, Подрядная организация |
| 11 | Установка дополнительного контейнерного оборудования | Улучшение санитарного состояния территорий | 2024 | Администрация Емельяновского района, Глава сельсоветаКРК |
| 12 | Подсыпка, грейдеровка дорог в рамках содержания УДС.  | Безопасность дорожного движения | 2024 | Глава сельсовета Подрядная организация |
| 13 | Обустройство прилегающей территории СДК в д. Раскаты | Благоустройство территории | Лето-осень 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 14 | Текущее содержание детских площадок. Скашивание травы, покраска | Благоустройство территории | Лето-осень 2024 | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 15 | Устранение несанкционированной рекламы | Улучшение эстетического вида территории | Постоянно  | Глава сельсовета Администрация, жители |
| 16 | Установка камер видеонаблюдении за территорией прилегающей к социально значимым территориям | Сохранность социально значимых объектов, безопасность | 2024 | Глава сельсовета |
| 17 | Текущий ремонт и содержание уличного освещения, монтаж уличного освещения по улицам с.Никольское, ул.Дальняя, Самарская, Цветочная. д.Раскаты, ул. Хутор | Благоустройство территории, безопасность | 2024 | Глава сельсовета, депутаты сельсовета |
| 18 | Установка опор, монтаж уличного освещения по пер. Почтовый  | Благоустройство территории, безопасность | 2024 | Глава сельсовета |
|  |
| 19 | Косметический ремонт памятника воинам ВОВ в с. Никольское, благоустройство прилегающей территории, установка мемориала «Танк-62» | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2024 | Глава сельсовета Администрация Емельяновского района, администрация сельсовета, жители |
| 20 | Проведение мероприятий связанных с выявлением безнадзорных животных | Благоустройство территории, улучшение санитарного состояния, безопасность | 2024 | Глава сельсовета Депутаты сельсовета, администрация сельсовета |
| 21 | Подготовка памятников и обелисков к 9 мая | Благоустройство территории, воспитание патриотизма |  апрель | Глава сельсовета Депутаты сельсовета, администрация сельсовета, Юнармейцы. |
| 22 | Проведение 2-х месячника по благоустройству | Благоустройство территории поселений |  май, июнь | Глава сельсовета Депутаты сельсовета администрация сельсовета |
| 23 | Проведение мероприятий по очистке берегов водоёмов от мусора | Улучшение санитарного состояния, благоустройство | Весна-осень | Депутаты сельсовета, администрация сельсовета, жители |
| 24 | Проведение субботников | Санитарная очистка территорий | весна-осень | Депутаты сельсовета, администрация сельсовета, жители |
|  |

**Раздел 3. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации мероприятий по благоустройству**

Целью проведения данных мероприятий является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, улучшения эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Привлечение жителей, юнармейцев к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию по бережному отношению к элементам благоустройства.