****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)28-019, s-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2025 с. Никольское № 41

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по благоустройствутерритории МО Никольский сельсовет на 2025 - 2030 годы |

 В целях благоустройства территории муниципального образования Никольский сельсовет, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, а также частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕМ:

1. Утвердить Комплексный [план мероприятий](https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/)  по благоустройству территории Никольского сельсовета на 2025-2030 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Никольского сельсовета:

- от 02.11.2022г. №78 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству территории МО Никольский сельсовет на 2023 - 2024 годы»;

- от 25.03.2024 № 22 «О внесении изменений в Постановление от 02.11.2022г. № 78 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству территории МО Никольский сельсовет на 2023 - 2024 годы»

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Емельяновские веси» и размещению в сети Интернет на платформе ГОСВЕБ по адресу: https://nikolskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/а

 5. Постановление вступает в силу в день, его официального опубликования в газете «Емельяновские Веси».

И.о. Главы сельсовета А.П.Жарких

Приложение

к Постановлению Администрации

Никольского сельсовета

от 07. 04..2025 №41

**Комплексный план мероприятий по благоустройству**

**территории МО Никольского сельсовета на 2025-2030 годы**

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.**

 На территории муниципального образования Никольский сельсовет проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов, обеспечению сохранности, модернизации и развитию улично-дорожной сети автомобильных дорог Никольского сельсовета, приведению в качественное состояние элементов благоустройства, озеленению и благоустройству мест общего пользования. В целях повышения уровня внешнего благоустройства, приведения в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и мест захоронений, органы местного самоуправления поддерживают инициативы граждан и их общественную деятельность. В вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. Проблемы по содержанию придворовых территорий пожилых одиноких граждан (окашивание прилегающих территорий). Серьезные вопросы стоят по вывозу строительного мусора, автомобильных покрышек, в обращениях граждан много вопросов связанных с содержанием дорог, освещением улиц. Для решения названных проблемы требуется наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения приобрели комплексный, постоянный характер. Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**РАЗДЕЛ 2. Этапы реализации мероприятий по благоустройству территории**

**2.1. Первый этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Виды работ** | **Сроки исполнения (годы)** | **Ответственные и исполнители** |
| 1 |  В рамках национального проекта программы «Безопасность дорожного движения» обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения, по следующим направлениям:- замена и установка дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; - установка пешеходного ограждения; - установка искусственного освещения на пешеходных переходах | Безопасность дорожного движения | 2025 лето-осень | Глава сельсовета, подрядная организация |
| 2 | Осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Емельяновского  | Безопасность дорожного движения | 2025-2030 | Глава сельсовета, подрядная организация |
| 3 |  Проведение обустройства и ремонта поселковых автомобильных дорог | Исполнение предписания | 2025-2030 | Глава сельсовета, подрядная организация |

**2.2. Основные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Цель****мероприятия** | **Сроки исполнения****(годы)** | **Ответственные/исполнители**  |
| 1 | Устранение проблемных участков дорог в рамках содержания УДС. Средства от предполагаемой экономии при проведении торгов направить на ремонт дорог МО Никольский сельсовет  | Безопасность дорожного движения | Лето-осень 2025-2030 | Глава сельсовета,подрядная организация |
| 2 | На территории прилегающей к социально значимым объектам произвести очистку от мусора, обустроить водоотводные канавы  | Благоустройство территории поселения | 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 3 | Текущий ремонт и содержание уличного освещения, монтаж уличного освещения. | Благоустройство территории, безопасность | 2025-2030 | Глава сельсовета |
| 4 | Ремонт крыши здания «Торговый центр» | Благоустройство территории | Лето-осень 2025-2026 | Глава сельсовета |
| 5 | Ликвидация и рекультивация несанкционированного складирования ТБО | Благоустройство территории поселения | Постоянно  | Глава сельсовета, администрация  |
|  | Проведение собраний, опросов граждан по вопросам благоустройства территории муниципального образования | Благоустройство территории поселения, обеспечение ПБ | По мере необходимости | Глава сельсовета, администрация  |
|  | Текущее содержание детских площадок. Скашивание травы, покраска | Благоустройство территории поселения | По мере необходимости лето-осень  | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 6 | Содержание и уход за кладбищами | Благоустройство мест захоронений | 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 7 | Проведение единого санитарного дня | Благоустройство территорий | Апрель  | Глава сельсовета, депутаты, администрация, жители |
| 8 | Обустройство центрального сквера.Участие в программе ППМИ | Благоустройство территории | 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |
|  | Строительство и обустройство спортивной площадки с.Никольское | Благоустройство территории | 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |
|  | Обустройство освещением парка «Победы», детской площадки в с.Никольское | Благоустройство территории | 2025 | Глава сельсовета, администрация, депутаты |
| 9 | Обустройство территории остановочного пункта, установка остановочного пункта, установка соответствующей знаковой информации. д. Ясная Поляна | Благоустройство территории,Безопасность дорожного движения | 2025 | Глава сельсовета, администрация района, подрядная организация |
| 10 | Определение мест под размещение контейнерных площадок для сбора ТКО | Улучшение санитарного состояния территорий | 2025-2030 | Администрация сельсовета, жители |
| 11 | Облагораживание прилегающей территории СДК в д. Раскаты | Благоустройство территории | Лето-осень 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 12 | Формирование заявок на отлов безнадзорных животных | Санитарная очистка территорий | 2025-2030 по факту выявления безнадзорных животных | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 13 | Устранение несанкционированной рекламы | Улучшение эстетического вида территории | Постоянно  | Глава сельсовета, администрация, жители |
| 14 | Установка камер видеонаблюдении за территорией прилегающей к социально значимым территориям | Сохранность социально значимых объектов | 2025-2030 | Глава сельсовета |
| 15 | Ремонт памятника участникам ВОВ в с. Никольское.  | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2025  | Глава сельсовета, депутаты сельсовета |
| 16 | Ремонт памятника участнику ВОВ в д. Тыжновка | Увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2025 | Глава сельсовета |
| 17 | Косметический ремонт памятника воинам ВОВ в д. Вечерницы, благоустройство прилегающей территории. | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2025 | Глава сельсовета, активные жители |
| 18 | Благоустройство, озеленение территории парка «Победы» с. Никольское | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2025-2030 | Глава сельсовета, аадминистрация сельсовета, жители |
| 19 | Проведение мероприятий связанных с выявлением безнадзорных животных | Благоустройство территории, улучшение санитарного состояния, безопасность | 2025-2030 | Глава сельсовета, депутаты, администрация  |
|  | Подготовка памятников и обелисков к 9 мая | Благоустройство территории, воспитание патриотизма | 2025-2030 апрель | Глава сельсовета, депутаты, администрация, Юнармейцы. |
|  | Проведение 2-х месячников по благоустройству | Благоустройство территории поселений | 2025-2030 май, июнь | Глава сельсовета, депутаты администрация сельсовета |
|  | Благоустройство, подъезд, обустройство скважины в с. Никольское | Пожарная безопасность | 2025-2026 | Глава сельсовета, депутаты, администрация, жители |
|  | Ремонт дорог к кладбищам | Благоустройство территории,Безопасность дорожного движения | 2025-2030 | Глава сельсовета, депутаты, администрация |
|  | Определение мест для размещения площадок для сбора ТКО | Благоустройство территории, улучшение санитарного состояния | 2025-2030 | Глава сельсовета, администрация, жители |

**Раздел 3. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации мероприятий по благоустройству**

Целью проведения данных мероприятий является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, улучшения эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Привлечение жителей, юнармейцев к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию по бережному отношение к элементам благоустройства.